Перечень вопросов к зачету

по программе повышения квалификации

«Управление рисками проектов»

- Риски проекта в сложных и изменяющихся условиях реализации.

- Принцип учета неопределенности и риска в управлении проектами.

- Влияние неопределенности на достижение целей проекта. Факторы риска.

- Процессный и результатно-ориентированный подходы в управлении рисками.

- Концепция интеграции управления рисками в проектное управление.

- Инструменты интеграции управления рисками со стратегическим управлением, стоимостью, результативностью и эффективностью проектов.

- Новая цифровая графика управления рисками.

- Процесс управления рисками проектов: определение ситуации риска, области применения, среды и критериев.

- Процесс управления рисками проектов: оценка риска.

- Профиль риска, уровень риска и цена риска.

- Воздействие на риск. Обмен информацией и консультирование.

- Содержание и особенности применения технологий оценки риска.

- Критерии оценки риска.

- Критерии приемлемости и допустимости риска.

- Критерии оценки значимости риска.

- Критерии выбора между вариантами.

- Общая характеристика методов оценки риска. Качественная и количественная оценка риска.

- Имитационное моделирование и распределенная оценка риска.

- Имитационное моделирование методом Монте-Карло.

- Цифровой метод распределенной оценки риска. Пример построения цифрового профиля риска.

- Управление риском как процесс изменения риска: принятие риска и избегание риска и добор риска.

- Управление риском как процесс изменения риска: снижение риска и передача риска.

- Выбор стратегии управления риском: корректирование цели и границ толерантности.

- Выбор стратегии управления риском: пересмотр допустимого уровня риска.

- Выбор стратегии управления риском: воздействие на риск.

- Понятие устойчивости проекта в России и за рубежом.

- Количественные характеристики устойчивости проекта

- Анализ устойчивости проектов: традиционный детерминированный подход.

- Устойчивость проекта в контексте концепции интеграции управления рисками.

- Точечная и распределенная оценка устойчивости проекта.

Профессор                                             _______________            С.Г. Опарин

«14» ноября 2024 г.